INFORME TÉCNICO

# Arquitectura de Server-Side Tracking

Marketnauta · Motor de adquisición de datos — recomendación e implementación prolija

Documento de referencia para implementaciones presentes y futuras.

Recomendación central: migrar a un contenedor Server-Side GTM dedicado en subdominio first-party, consolidar a un único pixel de Meta y estandarizar un esquema único de eventos. Es el camino que da máxima durabilidad de la medición (ITP/adblockers/cookieless), deduplicación limpia y extensibilidad a nuevos destinos sin tocar el sitio.

# 1. Estado actual (diagnóstico)

El contenedor web GTM-WVHGMSDM ya tiene una base sólida, por encima del promedio de agencias:

Medición consolidada: GA4 (G-XRFHKZ9S0T) + Meta CAPI con patrón server-side vía transport_url first-party.

Dedup: Deduplicación pixel ↔ CAPI mediante un event_id compartido. Correcto.

Consentimiento: Consent Mode v2 inicializado antes de GTM. Correcto.

Normalización: Mapeo GA4 → eventos estándar de Meta (Lead, InitiateCheckout, etc.).

Huecos detectados:

Parámetros perdidos: Los parámetros personalizados de los eventos (from_layer, to_layer, link_position, cta_name…) NO se reenvían a GA4: se ven conteos pero no dimensiones analizables.

Ruido a Meta: Un trigger comodín envía TODOS los eventos a Meta como conversiones custom, ensuciando el pixel y el aprendizaje del algoritmo.

Pixel duplicado: Existía un segundo pixel (1349488670692124) duplicando eventos a otra cuenta; se recomienda su retiro.

Funnel incompleto: Faltan micro-eventos de funnel (form_start, chat_open, calculator_used, whatsapp_click) que sostienen un motor de adquisición tipo GoHighLevel.

# 2. Opciones evaluadas

Se compararon tres enfoques de server-side tracking:

| Opción | Descripción | Veredicto |
| --- | --- | --- |
| A. Mantener híbrido actual | Pixel de cliente + transport_url a endpoint first-party. Sin contenedor server propio. | Funciona, pero la CAPI depende del pixel de cliente; difícil de escalar y auditar. |
| B. sGTM dedicado (RECOMENDADA) | Contenedor Server-Side GTM en subdominio propio (p. ej. sgtm.marketnauta.com). El web container envía UN stream GA4; el server fan-out a GA4 + Meta CAPI + futuros destinos. | Máxima durabilidad, dedup limpia, extensible (TikTok, Google Ads, BigQuery) sin tocar el sitio. |
| C. CAPI directa desde el backend | Llamadas a CAPI desde Next.js (/api). Control total en código. | Potente pero reinventa lo que sGTM ya resuelve; más mantenimiento y sin UI de gobernanza. |

Decisión: Opción B — Server-Side GTM dedicado.

# 3. Arquitectura objetivo

Flujo de datos propuesto (una sola tubería, fan-out en el servidor):

Sitio (dataLayer) → Web GTM → sGTM (sgtm.marketnauta.com)
                                   ├─→ GA4
                                   ├─→ Meta CAPI (1 pixel, event_id dedup)
                                   ├─→ Google Ads (futuro)
                                   ├─→ TikTok Events API (futuro)
                                   └─→ BigQuery streaming (first-party / zero-party)

Hosting: Subdominio first-party (cookies de 1.ª parte, resiliencia a ITP/Safari y adblockers).

Pixels: Un único pixel de Meta (1723830311936647). Retirar el segundo (ver Anexo A).

Dedup: event_id consistente cliente↔servidor para deduplicación en todos los destinos.

Consentimiento: Consent Mode v2 gobierna el envío; nada se dispara sin consentimiento.

Datos propios: Captura first-party/zero-party (calculadora de fuga, quizzes) hacia BigQuery vía sGTM.

# 4. Esquema de eventos (grado GoHighLevel)

Taxonomía única que alimenta el motor de adquisición. Nombres en snake_case, con event_id.

| Etapa | Evento | Parámetros clave | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Awareness | page_view / service_hub_view | layer | PageView / — |
| Awareness | scroll_50 / scroll_90 | percent | — |
| Interés | internal_link_click | from_layer, to_layer, link_position | — |
| Interés | cta_click | cta_name, layer, placement | — |
| Interés | calculator_used | spend, loss, recoverable | Lead-intent |
| Interés | faq_open | question | — |
| Intención | form_start / form_step | step, challenge | InitiateCheckout |
| Intención | chat_open / chat_message | — | — |
| Intención | schedule_call_click | source | Schedule |
| Acción | generate_lead / lead_conversion | challenge, budget, value | Lead |
| Acción | chat_lead | summary | Lead |
| Contacto | whatsapp_click / email_click | channel | Contact |

# 5. Hoja de ruta de implementación

Fase 0 — Limpieza: Retirar el segundo pixel (Anexo A). Restringir el envío a Meta a una whitelist de conversiones. Verificar dedup.

Fase 1 — Esquema de eventos: Instrumentar en el sitio los micro-eventos faltantes (form_start, chat_open, calculator_used, whatsapp_click) reutilizando el helper pushToDataLayer, con event_id.

Fase 2 — Contenedor sGTM: Aprovisionar sGTM (Google Cloud Run o Stape) en subdominio first-party. Migrar el envío GA4 y la CAPI al server. Mapear parámetros personalizados a GA4.

Fase 3 — Destinos y datos propios: Añadir Google Ads / TikTok Events API según necesidad. Streaming a BigQuery para first-party/zero-party. Tablas de atribución en Looker.

Fase 4 — Gobernanza: Diccionario de eventos versionado, QA recurrente (Tag Assistant + GA4 DebugView), y monitoreo de calidad de coincidencia de la CAPI (EMQ en Meta).

# 6. Criterios de una implementación prolija

Un solo esquema de eventos, documentado y versionado (fuente única de verdad).

event_id en todos los eventos de conversión; deduplicación verificada en Meta.

Consent Mode v2 respetado de extremo a extremo.

Server-side como camino principal; el cliente solo emite al dataLayer.

Parámetros de negocio (capa, oferta, presupuesto) disponibles como dimensiones en GA4.

Sin tags huérfanos ni triggers comodín sin control.

Calidad de coincidencia (EMQ) de la CAPI monitoreada y > 6/10.

# Anexo A — Retiro del segundo pixel de Meta (1349488670692124)

Borrado limpio en GTM. Orden obligatorio (GTM bloquea elementos referenciados):

1) Tags: GA4_Config, GA4_Event y Pixel_Template del pixel 1349488670692124.

2) Triggers: DOM_Ready y Custom_Event del pixel 1349488670692124.

3) Variables: las 11 que comienzan con FB_CONVERSIONS_API-1349488670692124-.

NO borrar la plantilla 'Meta Pixel' (la comparte el pixel 1723830311936647). NO borrar nada del pixel 1723… ni el GA4 Config base. Finalmente: Submit y Publish.

Documento generado para Marketnauta. Rangos y nombres a validar contra el contenedor en producción.